SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego nr DT.2610.3.2018.MT o wartości szacunkowej poniżej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych
„Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ostródzie” z podziałem na części:

Część Nr 1: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych 
Nr 1924 N i 1253 N w m. Pacółtowo.

Część Nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 1230 N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki - Mańki.

Część Nr 3: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciagu drogi powiatowej Nr 1213 N dr. 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin - Wenecja.
Ogłoszenie o przetargu ukazało się na stronie Zamawiającego (ww.zdp.ostroda.pl) oraz w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (www.bip.powiat.ostroda.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2018 r. poz. nr 519507-N-2018-N-2018.
Termin składania ofert
26.02.2018 r., godz. 09.00
Termin otwarcia ofert
26.02.2018 r., godz. 09.45
Sporządził
Zatwierdził:
Monika Żyłka
Małgorzata Ostrowska
Specjalista Działu Technicznego
Dyrektor
w Zarządzie Dróg Powiatowych
Zarządu Dróg Powiatowych

w Ostródzie
w Ostródzie
Ostróda, dnia 16.02.2018 r.
§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Adres kontaktowy:
ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda

Telefon


(089) 646 24 14, fax: (089) 642 17 62.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-piątek od godz. 700 do 1500.

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) (dalej: ustawy Pzp).
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ostródzie” z podziałem na części:

Część Nr 1: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych 
Nr 1924 N i 1253 N w m. Pacółtowo.

Część Nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 1230 N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki - Mańki.

Część Nr 3: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciagu drogi powiatowej Nr 1213 N dr. 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin - Wenecja.
Szczegółowe zakresy poszczególnych części zostały przedstawione w § 18 SIWZ „Opis części zamówienia”.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych zawierających m. in.:

a) koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu, koncepcję należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;
b) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, o której mowa w lit. a- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc; projekt budowlany należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;
c) projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013 poz. 1129)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg, doc;

d) przedmiar robót, w zakresie o którym mowa w § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls, pdf, .jpg, doc;

e) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

f) kosztorys inwestorski sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- 1 egz. w wersji papierowej;

g) kosztorys ofertowy – 5 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, doc;

h) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

i) aktualne mapy do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500- 
1 egz.
2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

a) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej;
b) przedłożenie zamawiającemu kompletu dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;
c) sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
d) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień przekazywanych na bieżąco do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień przekazane Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
f) pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac;
g) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego, lub właściwego organu w zakresie:
· stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych.

Projektant zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie do 15.08.2018 r., po protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego nastąpi rozliczenie wartości zamówienia.

Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczności ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego bez dodatkowych roszczeń finansowych.

3. UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

a) na poszczególnych etapach projektowania, dokonywać w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Ostródzie pisemnych uzgodnień rozwiązań technologicznych i koncepcji projektowych, które będą spełniać wszystkie wymogi,

b) pisemnie konsultować z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie istotne elementy mające wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu.
c) w trakcie prowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektową, udzielać w terminie maksymalnie 2 dni odpowiedzi na pytania Wykonawców przekazane przez Zamawiającego lub Podmiot reprezentujący Zamawiającego.
5. Projektant zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych w ilości od 2 do 4 w trakcie trwania umowy (kryterium oceny ofert – narady koordynacyjne). Zaproponowana przez Wykonawcę ilość narad powinna odbywać się w równych odstępach czasowych.

6. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji projektowej we wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), w szczególności prawo do wykonywania robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji technicznej.
Przed podpisaniem umowy projektant sporządzający dokumentację projektową zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV

Nazwa:
Kod

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322000-1

§ 4. Termin wykonania zamówienia.

Zakończenie:
do 15.08.2018 r.
§ 5. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: brak.

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: brak.

3)
Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej dwukrotnie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na remont, budowę, rozbudowę lub przebudowę:
· drogi o długości minimum 500 mb dla Części Nr 1;
· drogi o długości minimum 1 km dla Części Nr 2;
· przepustu, mostu lub wiaduktu dla Części Nr 3.

b) kadra techniczna: w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: 

-
projektantem wiodącym - który musi posiadać minimum uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie dla Części Nr 1 i Części Nr 2;

-
projektantem wiodącym - który musi posiadać minimum uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub minimum uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie dla Części Nr 3.
Informacje dodatkowe:

1. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332 t.j.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r. poz.65).
2. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy, wykonawcy muszą wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zrealizował co najmniej dwukrotnie usługę w wymaganym zakresie.

3. Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącego się do doświadczenia wykonawca musi wykazać, że podmiot ten wykonał wymagane usługi dwukrotnie.

4. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 siwz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz. Następnie:

1)
w zakresie posiadanego doświadczenia, na podstawie dokumentu o którym mowa w § 6 ust 3 pkt 1 lit. a siwz (wzór- zał. nr 3 do siwz), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 

2)
w zakresie dysponowania osobami, na podstawie dokumentu o którym mowa w § 6 ust 3 pkt 1 lit. b siwz (wzór- zał. nr 4 do siwz), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
§ 5a. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 siwz, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa albo ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 5b. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830, 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 1 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadość uczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 2.
§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1) do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczanie w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (zał. nr 2a do siwz) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
(zał. nr 2 do siwz);
2) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp: 
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) pkt 2 ustawy Pzp: nie dotyczy.

3) pkt 3 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

1) dokument, o którym mowa w ust. 4, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.

5. Inne dokumenty niewymienione w pkt 1-4, które należy załączyć do oferty:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz);
2) formularz cenowy - zał. Nr 1a, 1b, 1c.
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii;
4) w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty;
5) w przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki, tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 
i 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

9. Oświadczenia, o których mowa w § 6, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

10. Dokumenty, o których mowa w § 6, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 9 
i pełnomocnictwa, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1, 3, 4, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

!!! UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.zdp.ostroda.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.
§ 6a. Badanie ofert.

1. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

· niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa 
w ust. 3 pkt 3, wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 
i 615).

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21.02.2018 r.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

8. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

10. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 9, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

11. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której siwz została udostępniona. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w kwestiach formalnych- Pani Monika Żyłka; 

2) w kwestiach merytorycznych- Pan Grzegorz Puzon. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
z Wykonawcami- niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub / i osobisty w swojej siedzibie.
§ 8. Wymagania dotyczące wadium- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§ 9. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 10. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wymagania i zalecenia ogólne
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną lub więcej części.

2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Wszystkie strony oferty zawierające treść winny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy- w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

7) Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości kartek.

8) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały.

9) Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, pok. nr 7 oraz opisana:

Oferta w postępowaniu DT.2610.3.2018.MT „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie Część Nr …”.

Nie otwierać przed dniem 26.02.2018 r. przed godz. 9.45.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się 
z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Niespełnienie wymagań określonych w ppkt 6-7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

2. Zmiany i wycofanie oferty

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2)
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3)
Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

4)
Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

5)
Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostaną otwarte, powiadomienie zostanie przeczytane jako pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, 
ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, nie później niż do dnia 26.02.2018 r. do godziny 09.00 w pokoju nr 7.
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2018 r. o godzinie 09.45 w siedzibie Zamawiającego Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w Sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62a 
(pokój nr 2).
4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona).

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena oferty, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena ofertowa winna być podana w złotych polskich. Ceną ofertową jest cena, którą Wykonawca określi zgodnie z odpowiednim „formularzem cenowym” (Zał. 1a,1b,1c). Do oferty Wykonawca załącza odpowiedni formularz cenowy.

3. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i rozliczenie będzie w formie kosztorysowej.
4.
Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 
w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5.
Wykonawca obowiązany jest podać zastosowaną stawkę podatku VAT.

6.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty: 

1) cena, znaczenie kryterium: 60%;

2) doświadczenie projektanta wiodącego, znaczenie kryterium: 20%;

3) narady koordynacyjne: znaczenie kryterium 20%;

2. Opis kryterium:

1) kryterium: cena: maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ofertową;

2) kryterium: doświadczenie projektanta wiodącego: maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wykaże najwięcej wykonanych przez projektanta wiodącego dokumentacji projektowych (maksymalnie 4 w okresie ostatnich 5 lat). Minimalna ilość wykonanych przez projektanta wiodącego dokumentacji projektowych to 2 w okresie ostatnich 5 lat. Jeżeli wykonawca nie określi w formularzu ofertowym ilości wykonanych przez projektanta wiodącego dokumentacji projektowych, Zamawiający przyjmie, że oferowana ilość wykonanych dokumentacji wynosi 2 w okresie ostatnich 5 lat. Jeżeli wykonawca określi mniejszą ilość wykonanych dokumentacji projektowych niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku wskazania większej ilości wykonanych dokumentacji niż maksymalnie określone postanowieniami siwz, Zamawiający w celu oceny, przyjmie że wykonawca oferuje 4 wykonane dokumentacje projektowe.
a) dla Części Nr 1 i Części Nr 2: liczba kompletnych dokumentacji projektowych (umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania) dla remontu, przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi publicznej, które zostały opracowane przez projektanta wiodącego w specjalności inżynieryjnej drogowej w ostatnich 5 latach wraz z podaniem nazwy zadania, daty wykonania oraz wskazaniem inwestora;
b) dla Części Nr 3: liczba kompletnych dokumentacji projektowych (umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania) dla remontu, przebudowy, rozbudowy lub budowy przepustu, mostu lub wiaduktu, które zostały opracowane przez projektanta wiodącego w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej w ostatnich 5 latach wraz z podaniem nazwy zadania, daty wykonania oraz wskazaniem inwestora;

3) kryterium: narady koordynacyjne: maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najwięcej możliwych do zaoferowania narad koordynacyjnych (4 w trakcie trwania umowy). Minimalna możliwa do zaoferowania ilość narad koordynacyjnych to 2 w trakcie trwania umowy. Jeżeli wykonawca nie określi w formularzu ofertowym ilości narad koordynacyjnych, Zamawiający przyjmie, że oferowana ilość narad koordynacyjnych wynosi 2 w trakcie trwania umowy. Jeżeli wykonawca określi mniejszą ilość narad koordynacyjnych niż minimalna możliwa do zaoferowania, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku wskazania większej ilości narad koordynacyjnych niż maksymalnie określone postanowieniami siwz, Zamawiający w celu oceny, przyjmie że wykonawca oferuje 4 narady koordynacyjne.
3.
Sposób oceny ofert:
1) w kryterium cena, wg wzoru:

oferta najtańsza*

oferta badana
x
100,0 punktów x 60 %

* spośród ofert nieodrzuconych.
2) w kryterium doświadczenie projektanta wiodącego:
ilość wykonanych dokumentacji projektowych w badanej ofercie
najwyższa ilość wykonanych dokumentacji projektowych podana w ofertach  x  100,0  x  20 %

* spośród ofert nieodrzuconych.
3) w kryterium narady koordynacyjne: ocena będzie dokonana w następujący sposób:

narady koordynacyjne w badanej ofercie
najwyższa ilość narad koordynacyjnych podana w ofertach
x
100,0
x
20 %

* spośród ofert nieodrzuconych.

4.
Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Jako najkorzystniejsza, w każdej części odrębnie, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów.
§ 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania

· podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć:
1)
umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2)
polisę ubezpieczeniową, ważną nie później niż od daty podpisania umowy obejmującą ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy, Wykonawca musi być ubezpieczony jw. przez cały okres realizacji zamówienia;
3)
umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4)
dokumenty stwierdzające, że osoby, wskazane w wykazie, o którym mowa w § 6 
ust. 3 pkt 1 lit. b SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia oraz kserokopię decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, dotyczy osób które uzyskały uprawnienia po 14.02.1995r. i wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego- jeżeli dotyczy (kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę);

5)
podpisane przez projektanta wiodącego oświadczenie o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 (wzór) do niniejszej SIWZ;
6)
przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany wzór karty gwarancyjnej, zgodnej z treścią - 
Zał. Nr 6 (oryginał) w ilości szt. 1.
6.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, który spełni wymagania formalne określone w pkt 5.

7.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

9.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 7, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1)
została złożona tylko jedna oferta;

2)
upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

10.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy- Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.
1. Istotne postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy (odpowiednio zał. Nr 5a, 5b, 5c do SIWZ).
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.
§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej albo postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu.

5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.
Rozdział II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

§ 18. Opis części zamówienia:
Część Nr 1: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych 
Nr 1924 N i 1253 N w m. Pacółtowo
Zgodnie z formularzem cenowym (zał. Nr 1a do siwz), oraz projektem umowy (zał. Nr 5a).

Stan istniejący

Droga powiatowa Nr 1924N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacółtowo i 1253N Rychnowo – Pacółtowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Klęczkowo – Komorniki.
Droga powiatowa nr 1924N i nr 1253N klasa L o łącznej długości 995 m, nawierzchnia brukowa o szer. 3 m bez chodników w złym stanie technicznym. W pasie drogowym występują zadrzewienia, elementy odwodnienia i urządzenia obce.
Stan projektowany.

Dostosowanie nawierzchni dróg i chodnika do klasy technicznej L, nawierzchnia bitumiczna, projekt odwonienia, stała organizacja ruchu.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej:

a) koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu, koncepcję należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;
b) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, o której mowa w lit. a- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc; projekt budowlany należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;
c) projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013 poz. 1129)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg, doc;

d) przedmiar robót, w zakresie o którym mowa w § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls, pdf, .jpg, doc;

e) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

f) kosztorys inwestorski sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- 1 egz. w wersji papierowej;

g) kosztorys ofertowy – 5 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, doc;

h) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

i) aktualne mapy do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500- 
1 egz.;

j) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji- 1 egz.;

k) przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 1 egz.;

l) wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami gruntu – 4 odwierty w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
m) schemat stałej organizacji ruchu – 5 egz.;

n) inwentaryzacje zadrzewienia istniejącego i planowanego do wycinki na projektowanym do przebudowy odcinku; przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew;
o) wznowienie 3 punktów granicznych wskazanych przez Zamawiającego.

2.
Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 obejmuje ponadto:

a)
uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej;
b) przedłożenie zamawiającemu kompletu dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;

c) sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
d) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień przekazywanych na bieżąco do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień przekazane Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 1 i 2, na każde żądanie Zamawiającego, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
f) pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac;
g) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego, lub właściwego organu w zakresie:
· stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych.

Projektant zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie do 15.08.2018 r., po protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego nastąpi rozliczenie wartości zamówienia.

Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczności ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego bez dodatkowych roszczeń finansowych.

3.
UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

4.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

a) na poszczególnych etapach projektowania, dokonywać w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Ostródzie pisemnych uzgodnień rozwiązań technologicznych i koncepcji projektowych, które będą spełniać wszystkie wymogi,

b) pisemnie konsultować z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie istotne elementy mające wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu.
c) w trakcie prowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektową, udzielać w terminie maksymalnie 2 dni odpowiedzi na pytania Wykonawców przekazane przez Zamawiającego lub Podmiot reprezentujący Zamawiającego.
5.
Projektant zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych w ilości od 2 do 4 w trakcie trwania umowy (kryterium oceny ofert – narady koordynacyjne). Zaproponowana przez Wykonawcę ilość narad powinna odbywać się w równych odstępach czasowych.

6. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji projektowej we wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), w szczególności prawo do wykonywania robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji technicznej.
Przed podpisaniem umowy projektant sporządzający dokumentację projektową zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

Termin wykonania: Zakończenie:
do 15.08.2018 r.
Część Nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 1230 N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki.
Zgodnie z formularzem cenowym (zał. Nr 1b do siwz), oraz projektem umowy (zał. Nr 5b).

Stan istniejący

Droga klasy L o nawierzchni bitumicznej o dł. 2,16 km szer. 5-5,5 m w średnim stanie technicznym , istniejący ciąg pieszy o szer. od 1,5-2,5m (nawierzchnia płytki betonowe, kostka polbruk) w obszarze miejskim. Początek odcinka w km 3+090 (skrzyżowanie w m. Międzylesie, ul. Jeziorna), koniec w km 5+250 (wjazd na stację paliw, ul. Plebiscytowa). Istniejące zadrzewienie w poboczu, elementy odwodnienia oraz urządzenia obce.
Stan projektowany:

Zakres dokumentacji obejmuje dostosowanie nawierzchni drogi i chodników do klasy L, zaprojektowanie ścieżki rowerowej i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Na odcinku od km 3+162,52 do km 3+595,12 Zamawiający posiada aktualna dokumentację na budowę chodnika (pozwolenie wodno – prawne na przebudowę przepustu, zgoda na wycinkę drzew) – należy ją dostosować do potrzeb projektu. Pod chodnikami i w pasie drogowym urządzenia obce, w poboczach zadrzewienie. 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych zawierających:

a) koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu, koncepcję należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;
b) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, o której mowa w lit. a- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc; projekt budowlany należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;
c) projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013 poz. 1129)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg, doc;

d) przedmiar robót, w zakresie o którym mowa w § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls, pdf, .jpg, doc;

e) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

f) kosztorys inwestorski sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- 1 egz. w wersji papierowej;

g) kosztorys ofertowy – 5 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, doc;

h) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

i) aktualne mapy do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500- 
1 egz.;

j) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji- 1 egz.;

k) wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie inwestycji lub przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 1 egz.;

l) wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami gruntu – 6 odwiertów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
m) schemat stałej organizacji ruchu – 5 egz.;

n) inwentaryzacje zadrzewienia istniejącego i planowanego do wycinki na projektowanym do przebudowy odcinku; przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, projekt nasadzeń;
o) projekt przebudowy oświetlenia ulicznego.

2.
Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 obejmuje ponadto:

a) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej;
b) opracowanie operatu wodno – prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie wód opadowych;

c) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia;

d) materiały niezbędne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko- (jeżeli będzie wymagany);

e) przedłożenie zamawiającemu kompletu dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;

f) sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
g) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień przekazywanych na bieżąco do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień przekazane Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
h) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 1 i 2, na każde żądanie Zamawiającego, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
i) pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac;
j) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego, lub właściwego organu w zakresie:
· stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych.

Projektant zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie do 15.08.2018 r., po protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego nastąpi rozliczenie wartości zamówienia.

Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczności ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego bez dodatkowych roszczeń finansowych.

3.
UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.
4.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

a) na poszczególnych etapach projektowania, dokonywać w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Ostródzie pisemnych uzgodnień rozwiązań technologicznych i koncepcji projektowych, które będą spełniać wszystkie wymogi,

b) pisemnie konsultować z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie istotne elementy mające wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu.
c) w trakcie prowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektową, udzielać w terminie maksymalnie 2 dni odpowiedzi na pytania Wykonawców przekazane przez Zamawiającego lub Podmiot reprezentujący Zamawiającego.
5.
Projektant zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych w ilości od 2 do 4 w trakcie trwania umowy (kryterium oceny ofert – narady koordynacyjne). Zaproponowana przez Wykonawcę ilość narad powinna odbywać się w równych odstępach czasowych.

6.
Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji projektowej we wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), w szczególności prawo do wykonywania robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji technicznej.

Przed podpisaniem umowy projektant sporządzający dokumentację projektową zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

Termin wykonania: Zakończenie:
do 15.08.2018 r.

Część Nr 3: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciagu drogi powiatowej Nr 1213 N dr. 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin - Wenecja.

Zgodnie z formularzem cenowym (zał. Nr 1c do siwz), oraz projektem umowy (zał. Nr 5c).

Stan istniejący

Przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1213 N dr. Nr 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin-Wenecja k/Wenecja w km 12+095.

Droga powiatowa nr 1213N klasa techniczna L o nawierzchni utwardzonej, szer. 4m. 

Przepust o konstrukcji ceglanej, światło 2,3 x 2,4 m, długość 6,4 m, ubytki w łuku ceglanym oraz ściankach przepustu w złym stanie technicznym.

Stan projektowany

Przepust o długości i średnicy dostosowany do wymagań operatu wodno-prawnego i warunków lokalnych, umocniony wlot i wylot, nawierzchnia drogi utwardzona. Należy zaprojektować uporządkowanie odwodnienia w rejonie przepustu a także umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa.
1.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych zawierających:

a)
koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu, koncepcję należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;

b)
projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, o której mowa w lit. a- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc; projekt budowlany należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;

c)
projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013 poz. 1129)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

d) przedmiar robót, w zakresie o którym mowa w § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls, pdf, .jpg, doc;

e) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

f) kosztorys inwestorski sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- 1 egz. w wersji papierowej;

g) kosztorys ofertowy – 5 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, doc;

h) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

i) aktualne mapy do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500- 
1 egz.;

j) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji- 1 egz.;

k) przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 1 egz.;

l) opinie geotechniczne – 5 egz.;
2.
Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 obejmuje ponadto:

a) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej;
b) opracowanie operatu wodno – prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie wód opadowych;

c) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia;

d) materiały niezbędne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko- (jeżeli będzie wymagany);

e) przedłożenie zamawiającemu kompletu dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;

f) sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
g) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień przekazywanych na bieżąco do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień przekazane Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
h) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 1 i 2, na każde żądanie Zamawiającego, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
i) pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac;
j) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego, lub właściwego organu w zakresie:
· stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych.

Projektant zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie do 15.08.2018 r., po protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego nastąpi rozliczenie wartości zamówienia.

Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczności ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego bez dodatkowych roszczeń finansowych.

3.
UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

4.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

a) na poszczególnych etapach projektowania, dokonywać w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Ostródzie pisemnych uzgodnień rozwiązań technologicznych i koncepcji projektowych, które będą spełniać wszystkie wymogi,

b) pisemnie konsultować z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie istotne elementy mające wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu.
c) w trakcie prowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektową, udzielać w terminie maksymalnie 2 dni odpowiedzi na pytania Wykonawców przekazane przez Zamawiającego lub Podmiot reprezentujący Zamawiającego.
5.
Projektant zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych w ilości od 2 do 4 w trakcie trwania umowy (kryterium oceny ofert – narady koordynacyjne). Zaproponowana przez Wykonawcę ilość narad powinna odbywać się w równych odstępach czasowych.

6.
Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji projektowej we wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), w szczególności prawo do wykonywania robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji technicznej.
Przed podpisaniem umowy projektant sporządzający dokumentację projektową zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

Termin wykonania: Zakończenie:
do 15.08.2018 r.
§ 19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową- nie dotyczy.
§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7: Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 Ustawy Pzp.

§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe- Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

§ 22. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.ostroda.pl.
§ 23. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
§ 24. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
§ 25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu 
o zamówienie publiczne, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
§ 26. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: nie dotyczy.

2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: nie dotyczy.

3. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: nie dotyczy.
§ 27. Wymaganie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.
§ 28. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
§ 29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a- nie dotyczy.
§ 30. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2- nie dotyczy.

§ 31. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części-
3 części.
§ 32. Lista załączników

1. Formularz ofertowy- Zał. Nr 1,
2. Formularz cenowy - Zał. Nr 1a, 1b, 1c,
3. Formularz oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu- Zał. Nr 2,
4. Formularz oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania- Zał. Nr 2a,
5. Wzór wykazu wykonanych usług – Zał. Nr 3,
6. Wykaz osób- Zał. Nr 4,
7. Projekt umowy -Zał. Nr 5a, 5b, 5c,
8. Karta gwarancyjna- Zał. Nr 6,
9. Wzór oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego – Zał. Nr 7,
10. Mapy lokalizacyjne – Zał. Nr 8a, 8b, 8c.
Zał. Nr 1
(pieczęć firmy)

miejscowość, data....................................

FORMULARZ OFERTOWY
1.
Dane dotyczące wykonawcy:

· pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny ..........................................................................................................................................

· adres .................................................................................................................................

· nr podstawowego konta bankowego ................................................................................

· telefon .............................................................................................................................

· faks .................................................................................................................................

· e-mail ..............................................................................................................................

· imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ....................................................................................................................
2.
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: DT.2610.3.2018.MT- „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” z podziałem na części:

oferujemy realizację zamówienia za cenę:
Część Nr 1:

1) Cena oferty netto:....................... zł, 

Słownie netto: .....................................................................................

Cenę oferty brutto: ......................zł

Słownie brutto: ...................................................................................

Podatek VAT ...................zł

Słownie podatek VAT:..........................................................................

zgodnie z SIWZ, formularzem cenowym (zał. Nr 1a) oraz projektem umowy (zał. Nr 5).
2) Doświadczenie projektanta wiodącego wynosi: ………………………….. (wskazać liczbę)
	L.p.
	Nazwa zadania
	Daty zakończenia kompletnej dokumentacji
	Inwestor, na rzecz którego wykonano dokumentację

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Wypełnia wykonawca, zgodnie z siwz (należy podać liczbę wykonanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 5 lat, minimum 2, maksymalnie 4 oraz ich nazwę, datę zakończenia kompletnej dokumentacji i Inwestora).
3) Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zorganizujemy …………….. narady koordynacyjne.
Wypełnia wykonawca, zgodnie z siwz (należy podać ilość narad koordynacyjnych, maksymalnie 4 w trakcie trwania umowy, minimalnie 2 w trakcie trwania umowy).
Część Nr 2:

1) Cena oferty netto:....................... zł, 

Słownie netto: .....................................................................................

Cenę oferty brutto: ......................zł

Słownie brutto: ...................................................................................

Podatek VAT ...................zł

Słownie podatek VAT:..........................................................................

zgodnie z SIWZ, formularzem cenowym (zał. Nr 1b) oraz projektem umowy (zał. Nr 5).

2) Doświadczenie projektanta wiodącego wynosi: ………………………….. (wskazać liczbę)
	L.p.
	Nazwa zadania
	Daty zakończenia kompletnej dokumentacji
	Inwestor, na rzecz którego wykonano dokumentację

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Wypełnia wykonawca, zgodnie z siwz (należy podać liczbę wykonanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 5 lat, minimum 2, maksymalnie 4 oraz ich nazwę, datę zakończenia kompletnej dokumentacji i Inwestora).

3) Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zorganizujemy …………….. narady koordynacyjne.
Wypełnia wykonawca, zgodnie z siwz (należy podać ilość narad koordynacyjnych, maksymalnie 4 w trakcie trwania umowy, minimalnie 2 w trakcie trwania umowy).
Część Nr 3:

1) Cena oferty netto:....................... zł, 

Słownie netto: .....................................................................................

Cenę oferty brutto: ......................zł

Słownie brutto: ...................................................................................

Podatek VAT ...................zł

Słownie podatek VAT:..........................................................................

zgodnie z SIWZ, formularzem cenowym (zał. Nr 1c) oraz projektem umowy (zał. Nr 5).

2) Doświadczenie projektanta wiodącego wynosi: ………………………….. (wskazać liczbę)
	L.p.
	Nazwa zadania
	Daty zakończenia kompletnej dokumentacji
	Inwestor, na rzecz którego wykonano dokumentację

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Wypełnia wykonawca, zgodnie z siwz (należy podać liczbę wykonanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 5 lat, minimum 2, maksymalnie 4 oraz ich nazwę, datę zakończenia kompletnej dokumentacji i Inwestora).

3) Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zorganizujemy …………….. narady koordynacyjne.
Wypełnia wykonawca, zgodnie z siwz (należy podać ilość narad koordynacyjnych, maksymalnie 4 w trakcie trwania umowy, minimalnie 2 w trakcie trwania umowy).
3.
Termin wykonania zamówienia: Zakończenie 15.08.2018 r.
4.
Okres gwarancji i rękojmi dla Części Nr 1, 2, i 3: 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego.
5.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
6.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
7.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
9.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować przy udziale podwykonawstwa
:
	Firma podwykonawcy
	Część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

	
	

	
	


10.
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
....................................................................................................... (proszę wskazać)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ……………………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
......................................, dnia .............................2018 r.
Podpisano
.................................................................
(podpis)
Zał.1a

…………………………………









(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

na „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ostródzie” - Część Nr 1: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1924 N i 1253 N w m. Pacółtowo.

	LP
	Wyszczególnienie

elementów
	Jednostka


	Cena

jednostk.
	Wartość

netto

	
	rozliczeniowych
	Nazwa
	Ilość
	(zł)
	(zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1924 N, 1253 N w m. Pacółtowo
	kpl.
	1
	
	

	2.
	Wznowienie punktów granicznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
	szt.
	3
	
	

	3.
	Wartość netto 
	

	4.
	Podatek VAT ……%
	

	5.
	Wartość brutto
	


......................................, dnia ............................. 2018 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis)

Zał. Nr 1b

…………………………………










(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

na „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ostródzie” - Część Nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1230 N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki - Mańki.

	LP
	Wyszczególnienie

elementów
	Jednostka


	Cena

jednostk.
	Wartość

netto

	
	rozliczeniowych
	Nazwa
	Ilość
	(zł)
	(zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1230 N Warlity Wielkie Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki - Mańki
	kpl.
	1
	
	

	2.
	Materiały niezbędne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko- (jeżeli będzie wymagany)
	kpl.
	1
	
	

	3.
	Wartość netto 
	

	4.
	Podatek VAT ……%
	

	5.
	Wartość brutto
	


......................................, dnia ............................. 2018 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis)

Zał. Nr 1c

…………………………………









(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

na „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” - Część Nr 3: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciagu drogi powiatowej Nr 1213 N dr. 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin - Wenecja.
	LP
	Wyszczególnienie

elementów
	Jednostka


	Cena

jednostk.
	Wartość

netto

	
	rozliczeniowych
	Nazwa
	Ilość
	(zł)
	(zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Dokumentacja techniczna na przebudowę przepustu w ciagu drogi powiatowej Nr 1213 N i drogi 1211 n (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin - Wenecja
	kpl.
	1
	
	

	2.
	Materiały niezbędne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko- (jeżeli będzie wymagany)
	kpl.
	1
	
	

	3.
	Wartość netto 
	

	4.
	Podatek VAT ……%
	

	5.
	Wartość brutto
	


......................................, dnia ............................. 2018 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis)

załącznik nr 2 do siwz

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Grunwaldzka 62A

14-100 Ostróda

(pełna nazwa/firma, adres)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………..

faks: ……………………………………… .

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” (nazwa postępowania), prowadzonego przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w § 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……., dnia ………….……. r. 

(miejscowość, data)
…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w § 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………… ……………………...……………………………………………………………………………………………………………….……………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……., dnia ………….……. r. 

(miejscowość, data)
…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r. 

(miejscowość, data)
…………………………………………

(podpis)

załącznik nr 2a do siwz
Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Grunwaldzka 62A

14-100 Ostróda

(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………..

faks: ……………………………………… .

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawy Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r. 

(miejscowość, data)
…………………………………………

(podpis)


Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………………………………………..…

………………………………………………………………..………………………………………………………………..…

…………….……., dnia …………………. r. 

(miejscowość, data)
…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: … ………………………………………………………………………….…………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia …………………. r. 

(miejscowość, data)
…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r. 

(miejscowość, data)
…………………………………………

(podpis)

Zał. Nr 3

* niniejszy dokument stanowi wzór, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

* Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu w ofercie,

* Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie.

(pieczęć Wykonawcy)

wykaz wykonanych usług
Składając ofertę w postępowaniu nr DT.2610.3.2018.MT- „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” przedkładamy informację o doświadczeniu zawodowym.

	Lp.
	Rodzaj wykonanych usług
	Ilość mb drogi, na którą wykonano dokumentację projektową zakładającą remont, budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi – Część Nr 1, i Część Nr 2

Przepust, most lub wiadukt na remont, budowę, rozbudowę lub przebudowę którego wykonano dokumentację projektową – Część Nr 3
	Data wykonania zamówienia
	Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


….........................., dn. …....................

….......................................................

(podpis)

Zał. Nr 4

* niniejszy dokument stanowi wzór, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

* Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu w ofercie,

* Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie.

(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu nr DT.2610.3.2018.MT- „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” przedkładamy informację o osobach skierowanych do realizacji zamówienia.
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Informacje nt. niezbędnych do wykonania zamówienia uprawnień
:
	Zakres wykonywanych czynności
	Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą

	1.
	
	
	Projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej (projektant wiodący) – dla Części Nr 1 i Nr 2
	

	2.
	
	
	Projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej1 lub mostowej1 (projektant wiodący) – dla Części Nr 3
	


............................, dn. .......................

.....................................................................

(podpis)

Zał. Nr 5a
PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ostródzie” - Część Nr 1: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1924 N i 1253 N w m. Pacółtowo
pomiędzy Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, NIP 741-17-69-645

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda

reprezentowany przez:

Panią Małgorzatę Ostrowską – Dyrektor

przy kontrasygnacie Pani Marianny Jolanty Jobskiej- Głównego Księgowego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

· Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 
w szczególności posiada stosowną wiedze i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

· Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy,

· Wykonawca na dzień podpisania umowy oświadcza, że spełnia warunki udziału 
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z podstępowania.

Strony ustalają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone 
w Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne 
i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.

§ 1

1. W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” - Część Nr 1: „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1924 N i 1253 N w m. Pacółtowo”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, formularzem cenowym oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2. Stan istniejący

Droga powiatowa Nr 1924N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacółtowo i 1253N Rychnowo – Pacółtowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Klęczkowo – Komorniki.

Droga powiatowa nr 1924N i nr 1253N klasa L o łącznej długości 995 m, nawierzchnia brukowa o szer. 3 m bez chodników w złym stanie technicznym. W pasie drogowym występują zadrzewienia, elementy odwodnienia i urządzenia obce.

Stan projektowany.

Dostosowanie nawierzchni dróg i chodnika do klasy technicznej L, nawierzchnia bitumiczna, projekt odwonienia, stała organizacja ruchu.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej:
a) koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu, koncepcję należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;
b) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, o której mowa w lit. a- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc; projekt budowlany należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;
c) projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013 poz. 1129)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg, doc;

d) przedmiar robót, w zakresie o którym mowa w § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls, pdf, .jpg, doc;

e) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

f) kosztorys inwestorski sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- 1 egz. w wersji papierowej;

g) kosztorys ofertowy – 5 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, doc;

h) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

i) aktualne mapy do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500- 
1 egz.;

j) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji- 1 egz.;

k) przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 1 egz.;

l) wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami gruntu – 4 odwierty w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
m) schemat stałej organizacji ruchu – 5 egz.;

n) inwentaryzacje zadrzewienia istniejącego i planowanego do wycinki na projektowanym do przebudowy odcinku; przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew;

o) wznowienie 3 punktów granicznych wskazanych przez Zamawiającego.

4.
Przedmiot zamówienia określony w pkt 3 obejmuje ponadto:

a)
uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej;

b)
przedłożenie zamawiającemu kompletu dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;

c)
sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego;
d)
kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień przekazywanych na bieżąco do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień przekazane Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;

e)
dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 3 i 4, na każde żądanie Zamawiającego, bez dodatkowych roszczeń finansowych;

f)
pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac;

g)
sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego, lub właściwego organu w zakresie:
· stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych.

Projektant zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie do 15.08.2018 r., po protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego nastąpi rozliczenie wartości zamówienia.

Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczności ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego bez dodatkowych roszczeń finansowych.

5.
UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

6.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

a)
na poszczególnych etapach projektowania, dokonywać w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Ostródzie pisemnych uzgodnień rozwiązań technologicznych i koncepcji projektowych, które będą spełniać wszystkie wymogi,

b)
pisemnie konsultować z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie istotne elementy mające wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu,
c)
w trakcie prowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektową, udzielać w terminie maksymalnie 2 dni odpowiedzi na pytania Wykonawców przekazane przez Zamawiającego lub Podmiot reprezentujący Zamawiającego.
7.
Projektant zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych w ilości ………… w trakcie trwania umowy (kryterium oceny ofert – narady koordynacyjne). Zaproponowana przez Wykonawcę ilość narad powinna odbywać się w równych odstępach czasowych.

8.
Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji projektowej we wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), w szczególności prawo do wykonywania robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji technicznej.

9.
Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ.
10.
Wykonawca w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo bez zgody Zamawiającego nie może udzielać informacji, wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. 
§ 2

1. Termin sporządzenia dokumentacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15.08.2018r.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania, jeżeli:
a) Projektant z przyczyn niezależnych od niego nie uzyska w terminie niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego), w szczególności ze względu na potrzebę zawieszenia postępowania administracyjnego, naruszenia przez organy uzgadniające terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym;

b) zajdzie konieczność wykonania rozgraniczenia działek.

3. Zmianę postanowień zawartej umowy wprowadzi się aneksem, a termin wykonania zostanie przedłużony o czas niezbędny na uzyskanie decyzji i uzgodnień, o których mowa w ust. 2 lit. a) oraz konieczność wykonania rozgraniczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b).
§ 3

1.
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z § 1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Pan Grzegorz Puzon – Zastępca Dyrektora.

Ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………..

2.
Ustala się, że przedmiot umowy realizowany jest przez następujących projektantów:

…………………………………………………………………… - projektant wiodący;

……………………………………………………………………

3.
Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy projektant sporządzający dokumentację projektową zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ

4.
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

5.
Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 2 posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6.
Zmiana osób wskazanych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

7.
Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ.

8.
Zmiana osób, wskazanych w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie (zgodne z zaoferowanym przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert) wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 8 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

10.
Postanowienia ust. 9 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 2.

11.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać opracowany przedmiot umowy Zamawiającemu 
w ilościach określonych w § 1 w terminie ustalonym w § 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgłasza wykonanie przedmiotu zamówienia i przekazuje za pokwitowaniem dokumentację w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie.

3. Zamawiający sprawdzi opracowaną dokumentację w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę.

4. W przypadku wystąpienia braków w dokumentacji Wykonawca uzupełni ją w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego, po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 
i 4, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony.

6. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej.

7. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

8. Na podstawie ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:

a) dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych 
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp,

b) utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej,

c) zwielokrotniania dokumentacji,

d) udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wykonywania robót budowlanych.

9. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowanej dokumentacji projektowej wynikłe 
w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 5
1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

2. za sporządzenie dokumentacji technicznej przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

2. za wznowienie punktów granicznych przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

2. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po całkowitym opracowaniu i przedłożeniu dokumentacji projektowej i protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Zapłata należności będzie uregulowana przelewem na rachunek Wykonawcy …………………………….

4. Faktura będzie wystawiana na: Nabywca: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda NIP 741-17-69-645. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych 
w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda.
5. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

6. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury końcowej, Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z załączoną kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.*

7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający zatrzyma 
z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.*
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.*

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.*

§ 6*

1. Zamówienie Wykonawca zamierza wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców.*

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):


……………………………………………………………………………………………………………………..*

2. Podmioty, które udostępniają Wykonawcy zasoby zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

a) Nazwy (firmy) podmiotów, NIP, REGON, osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1: …………………………………………………………………………………………….*

3. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający- Wykonawca- Podwykonawca- dalszy Podwykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

5. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia:

· gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 5 ust. 6.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 5 ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 4-10 i § 5 ust. 6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zadania, o którym mowa w § 2.

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§ 7
1. Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

2. Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu zamówienia w szczególności zmniejszające jego wartość i użyteczność. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Projektanta od odpowiedzialności za wady ukryte.

3. Na podstawie udzielonej przez Projektanta gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Projektanta usunięcia wad dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia przez jej uzupełnienie lub poprawienie. W ramach udzielonej przez Projektanta gwarancji Zamawiający będzie uprawniony również do żądania od Projektanta dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu poinformowania go przez Zamawiającego o potrzebie ich aktualizacji.

4. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Zamawiający poinformuje o tym projektanta na piśmie. Projektant zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu poinformowania go przez Zamawiającego o wadzie.

5. Okres gwarancji na uzupełnioną lub poprawioną dokumentację składającą się na przedmiot zamówienia biegnie na nowo od daty jej poprawienia lub uzupełnienia.

§ 8
1. W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za opóźnienie w całości bądź części wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
za opóźnienie w zdaniu dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień zdania dokumentacji Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2, a nowo ustalony termin odbioru przekroczy termin realizacji zamówienia, 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

3)
za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji określonej umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

Termin usunięcia wad w dokumentacji technicznej ustala Zamawiający w konsultacji 
z Wykonawcą i powiadamia Wykonawcę w formie pisemnej. Ewentualne koszty naliczone przez Wykonawcę robót z tytułu wstrzymania robót (spowodowane usunięciem wad w dokumentacji) pokrywa Wykonawca dokumentacji lecz nie więcej niż 50% wartości umowy,
4)
jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5)
jeżeli czynności zastrzeżone dla projektanta wiodącego będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6)
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:

a) nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

c) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) nie zmieni, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

7)
za naruszenie obowiązku organizowania narad koordynacyjnych przez Projektanta wiodącego z częstotliwością określoną w § 1 ust. 7 za każdy przypadek uchybienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
8)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 mowy.

3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4.
Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może dokonać usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie albo może od umowy odstąpić.

5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

6.
Kary umowne, które Wykonawca  winien zapłacić Zamawiającemu, Zamawiający potrąci przy wypłacie należności z faktury.

§ 9
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie.

2) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie.
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.
5) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
§ 10
Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

1. Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

1. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 11
1.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem:

1.1)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania, jeżeli:
a) Projektant z przyczyn niezależnych od niego nie uzyska w terminie niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego), w szczególności ze względu na potrzebę zawieszenia postępowania administracyjnego, naruszenia przez organy uzgadniające terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym;

b) zajdzie konieczność wykonania rozgraniczenia działek.

1.2)
Zmianę postanowień zawartej umowy wprowadzi się aneksem, a termin wykonania zostanie przedłużony o czas niezbędny na uzyskanie decyzji i uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1) lit. a) oraz konieczność wykonania rozgraniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1) lit. b).

2)
Zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie (zgodne z zaoferowanym przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert) wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana ta może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

3)
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający- Wykonawca- Podwykonawca- dalszy Podwykonawca.

§ 12
1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY




WYKONAWCA

* dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców

Zał. Nr 5b

PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ostródzie” - Część Nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1230 N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki - Mańki
pomiędzy Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, NIP 741-17-69-645

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda

reprezentowany przez:

Panią Małgorzatę Ostrowską – Dyrektor

przy kontrasygnacie Pani Marianny Jolanty Jobskiej- Głównego Księgowego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

· Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 
w szczególności posiada stosowną wiedze i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

· Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy,

· Wykonawca na dzień podpisania umowy oświadcza, że spełnia warunki udziału 
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z podstępowania.

Strony ustalają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone 
w Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne 
i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.

§ 1

1. W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” - Część Nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1230 N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki - Mańki, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, formularzem cenowym oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

1. Stan istniejący

Droga klasy L o nawierzchni bitumicznej o dł. 2,16 km szer. 5-5,5 m w średnim stanie technicznym, istniejący ciąg pieszy o szer. od 1,5-2,5m (nawierzchnia płytki betonowe, kostka polbruk) w obszarze miejskim. Początek odcinka w km 3+090 (skrzyżowanie w m. Międzylesie, ul. Jeziorna), koniec w km 5+250 (wjazd na stację paliw, ul. Plebiscytowa). Istniejące zadrzewienie w poboczu, elementy odwodnienia oraz urządzenia obce.

Stan projektowany:

Zakres dokumentacji obejmuje dostosowanie nawierzchni drogi i chodników do klasy L, zaprojektowanie ścieżki rowerowej i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Na odcinku od km 3+162,52 do km 3+595,12 Zamawiający posiada aktualna dokumentację na budowę chodnika (pozwolenie wodno – prawne na przebudowę przepustu, zgoda na wycinkę drzew) – należy ją dostosować do potrzeb projektu. Pod chodnikami i w pasie drogowym urządzenia obce, w poboczach zadrzewienie. 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych zawierających:

a)
koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu, koncepcję należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;

b)
projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, o której mowa w lit. a- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc; projekt budowlany należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;

c)
projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013 poz. 1129)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg, doc;

d)
przedmiar robót, w zakresie o którym mowa w § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls, pdf, .jpg, doc;

e)
informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

f)
kosztorys inwestorski sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- 1 egz. w wersji papierowej;

g)
kosztorys ofertowy – 5 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, doc;

h)
specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

i)
aktualne mapy do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500- 
1 egz.;

j)
aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji- 1 egz.;

k)
wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie inwestycji lub przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 1 egz.;

l)
wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami gruntu – 6 odwiertów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

m)
schemat stałej organizacji ruchu – 5 egz.;

n)
inwentaryzacje zadrzewienia istniejącego i planowanego do wycinki na projektowanym do przebudowy odcinku; przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, projekt nasadzeń;

o)
projekt przebudowy oświetlenia ulicznego.

4.
Przedmiot zamówienia określony w pkt 3 obejmuje ponadto:

a)
uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej;

b)
opracowanie operatu wodno – prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie wód opadowych;

c)
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia;

d)
materiały niezbędne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko- (jeżeli będzie wymagany);

e)
przedłożenie zamawiającemu kompletu dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;

f)
sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego;

g)
kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień przekazywanych na bieżąco do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień przekazane Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;

h)
dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 3 i 4, na każde żądanie Zamawiającego, bez dodatkowych roszczeń finansowych;

i)
pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac;

j)
sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego, lub właściwego organu w zakresie:
· stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych.

Projektant zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie do 15.08.2018 r., po protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego nastąpi rozliczenie wartości zamówienia.

Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczności ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego bez dodatkowych roszczeń finansowych.

5.
UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

a)
na poszczególnych etapach projektowania, dokonywać w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Ostródzie pisemnych uzgodnień rozwiązań technologicznych i koncepcji projektowych, które będą spełniać wszystkie wymogi,

b)
pisemnie konsultować z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie istotne elementy mające wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu,

c)
w trakcie prowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektową, udzielać w terminie maksymalnie 2 dni odpowiedzi na pytania Wykonawców przekazane przez Zamawiającego lub Podmiot reprezentujący Zamawiającego.
7.
Projektant zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych w ilości ………… w trakcie trwania umowy (kryterium oceny ofert – narady koordynacyjne). Zaproponowana przez Wykonawcę ilość narad powinna odbywać się w równych odstępach czasowych.
8.
Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji projektowej we wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), w szczególności prawo do wykonywania robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji technicznej.

9.
Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ.

10. Wykonawca w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo bez zgody Zamawiającego nie może udzielać informacji, wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. 
§ 2

1. Termin sporządzenia dokumentacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15.08.2018r.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania, jeżeli Projektant z przyczyn niezależnych od niego nie uzyska w terminie niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym decyzji pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie wód opadowych, raportu oddziaływania na środowisko - jeżeli będzie wymagany raport), w szczególności ze względu na potrzebę zawieszenia postępowania administracyjnego, naruszenia przez organy uzgadniające terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
3. Zmianę postanowień zawartej umowy wprowadzi się aneksem, a termin wykonania zostanie przedłużony o czas niezbędny na uzyskanie decyzji i uzgodnień, o których mowa w ust. 2.
§ 3

1.
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z § 1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Pan Grzegorz Puzon – Zastępca Dyrektora.

Ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………..

2.
Ustala się, że przedmiot umowy realizowany jest przez następujących projektantów:

…………………………………………………………………… - projektant wiodący;

……………………………………………………………………

3.
Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy projektant sporządzający dokumentację projektową zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ

4.
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

5.
Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 2 posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6.
Zmiana osób wskazanych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

7.
Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ.

8.
Zmiana osób, wskazanych w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie (zgodne z zaoferowanym przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert) wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 8 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

10.
Postanowienia ust. 9 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 2.

11.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać opracowany przedmiot umowy Zamawiającemu 
w ilościach określonych w § 1 w terminie ustalonym w § 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgłasza wykonanie przedmiotu zamówienia i przekazuje za pokwitowaniem dokumentację w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie.

3. Zamawiający sprawdzi opracowaną dokumentację w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę.

4. W przypadku wystąpienia braków w dokumentacji Wykonawca uzupełni ją w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego, po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 
i 4, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony.

6. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej.

7. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

8. Na podstawie ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:

a)
dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych 
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp,

b)
utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej,

c)
zwielokrotniania dokumentacji,

d)
udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wykonywania robót budowlanych.

9. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowanej dokumentacji projektowej wynikłe 
w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 5
1.
Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

a)
za sporządzenie dokumentacji technicznej przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

b)
za przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania raportu oddziaływania na środowisko przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

2.
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po całkowitym opracowaniu i przedłożeniu dokumentacji projektowej i protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku braku konieczności przygotowania materiałów do opracowania raportu oddziaływania na środowisko wynagrodzenie Wykonawcy zostaje potrącone o koszt materiałów, o których mowa w formularzu cenowym w wierszu 2.

3.
Zapłata należności będzie uregulowana przelewem na rachunek Wykonawcy …………………………….

4.
Faktura będzie wystawiana na: Nabywca: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda NIP 741-17-69-645. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych 
w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda.
5.
Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

6.
Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury końcowej, Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z załączoną kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.*

7.
W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający zatrzyma 
z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.*

8.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.*

9.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*

10.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.*

§ 6*

2. Zamówienie Wykonawca zamierza wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców.*

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):


……………………………………………………………………………………………………………………..*

2. Podmioty, które udostępniają Wykonawcy zasoby zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

a) Nazwy (firmy) podmiotów, NIP, REGON, osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1: …………………………………………………………………………………………….*

2. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający- Wykonawca- Podwykonawca- dalszy Podwykonawca.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

2. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia:

· gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 5 ust. 6.
2. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

2. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 5 ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

2. Przepisy ust. 4-10 i § 5 ust. 6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zadania, o którym mowa w § 2.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 7
1. Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

2. Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu zamówienia w szczególności zmniejszające jego wartość i użyteczność. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Projektanta od odpowiedzialności za wady ukryte.

3. Na podstawie udzielonej przez Projektanta gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Projektanta usunięcia wad dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia przez jej uzupełnienie lub poprawienie. W ramach udzielonej przez Projektanta gwarancji Zamawiający będzie uprawniony również do żądania od Projektanta dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu poinformowania go przez Zamawiającego o potrzebie ich aktualizacji.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Zamawiający poinformuje o tym projektanta na piśmie. Projektant zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu poinformowania go przez Zamawiającego o wadzie.

5. Okres gwarancji na uzupełnioną lub poprawioną dokumentację składającą się na przedmiot zamówienia biegnie na nowo od daty jej poprawienia lub uzupełnienia.

§ 8
1. W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za opóźnienie w całości bądź części wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
za opóźnienie w zdaniu dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień zdania dokumentacji Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2, a nowo ustalony termin odbioru przekroczy termin realizacji zamówienia, 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

3)
za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji określonej umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

Termin usunięcia wad w dokumentacji technicznej ustala Zamawiający w konsultacji 
z Wykonawcą i powiadamia Wykonawcę w formie pisemnej. Ewentualne koszty naliczone przez Wykonawcę robót z tytułu wstrzymania robót (spowodowane usunięciem wad w dokumentacji) pokrywa Wykonawca dokumentacji lecz nie więcej niż 50% wartości umowy,

4)
jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5)
jeżeli czynności zastrzeżone dla projektanta wiodącego będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6)
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:

a) nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

c) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) nie zmieni, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

7)
za naruszenie obowiązku organizowania narad koordynacyjnych przez Projektanta wiodącego z częstotliwością określoną w § 1 ust. 7 za każdy przypadek uchybienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
8)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 mowy.

3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4.
Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może dokonać usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie albo może od umowy odstąpić.

5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

6.
Kary umowne, które Wykonawca  winien zapłacić Zamawiającemu, Zamawiający potrąci przy wypłacie należności z faktury.

§ 9

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie.

2) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie.

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

5)
W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

§ 10

Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 11

1.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem:

1.1)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania, jeżeli Projektant z przyczyn niezależnych od niego nie uzyska w terminie niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym decyzji pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie wód opadowych, raportu oddziaływania na środowisko - jeżeli będzie wymagany raport), w szczególności ze względu na potrzebę zawieszenia postępowania administracyjnego, naruszenia przez organy uzgadniające terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
1.2)
Zmianę postanowień zawartej umowy wprowadzi się aneksem, a termin wykonania zostanie przedłużony o czas niezbędny na uzyskanie decyzji i uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1).

2)
Zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie (zgodne z zaoferowanym przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert) wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana ta może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

3)
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający- Wykonawca- Podwykonawca- dalszy Podwykonawca.

§ 12

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
ZAMAWIAJĄCY




WYKONAWCA

* dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców

Zał. Nr 5c

PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ostródzie” - Część Nr 3: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciagu drogi powiatowej Nr 1213 N dr. 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin - Wenecja
pomiędzy Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, NIP 741-17-69-645

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda

reprezentowany przez:

Panią Małgorzatę Ostrowską – Dyrektor

przy kontrasygnacie Pani Marianny Jolanty Jobskiej- Głównego Księgowego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

· Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 
w szczególności posiada stosowną wiedze i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

· Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy,

· Wykonawca na dzień podpisania umowy oświadcza, że spełnia warunki udziału 
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z podstępowania.

Strony ustalają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone 
w Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne 
i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.

§ 1

1. W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” - Część Nr 3: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciagu drogi powiatowej Nr 1213 N dr. 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin - Wenecja, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, formularzem cenowym oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2. Stan istniejący

Przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1213 N dr. Nr 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin-Wenecja k/Wenecja w km 12+095.

Droga powiatowa nr 1213N klasa techniczna L o nawierzchni utwardzonej, szer. 4m. 

Przepust o konstrukcji ceglanej, światło 2,3 x 2,4 m, długość 6,4 m, ubytki w łuku ceglanym oraz ściankach przepustu w złym stanie technicznym.

Stan projektowany

Przepust o długości i średnicy dostosowany do wymagań operatu wodno-prawnego i warunków lokalnych, umocniony wlot i wylot, nawierzchnia drogi utwardzona. Należy zaprojektować uporządkowanie odwodnienia w rejonie przepustu a także umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa.

3.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych zawierających:

a)
koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu, koncepcję należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;

b)
projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, o której mowa w lit. a- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc; projekt budowlany należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;

c)
projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013 poz. 1129)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

d)
przedmiar robót, w zakresie o którym mowa w § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls, pdf, .jpg, doc;

2. informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

2. kosztorys inwestorski sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- 1 egz. w wersji papierowej;

2. kosztorys ofertowy – 5 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, doc;

2. specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

2. aktualne mapy do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500- 
1 egz.;

2. aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji- 1 egz.;

2. przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 1 egz.;

2. opinie geotechniczne – 5 egz.;
4.
Przedmiot zamówienia określony w pkt 3 obejmuje ponadto:

a)
uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej;

b)
opracowanie operatu wodno – prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie wód opadowych;

c)
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia;

d)
materiały niezbędne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko- (jeżeli będzie wymagany);

e)
przedłożenie zamawiającemu kompletu dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;

f)
sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego;

g)
kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień przekazywanych na bieżąco do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień przekazane Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;

h)
dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 3 i 4, na każde żądanie Zamawiającego, bez dodatkowych roszczeń finansowych;

i)
pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac;

j)
sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego, lub właściwego organu w zakresie:
· stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych.

Projektant zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie do 15.08.2018 r., po protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego nastąpi rozliczenie wartości zamówienia.

Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczności ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego bez dodatkowych roszczeń finansowych.

5.
UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

6.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

a)
na poszczególnych etapach projektowania, dokonywać w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Ostródzie pisemnych uzgodnień rozwiązań technologicznych i koncepcji projektowych, które będą spełniać wszystkie wymogi,

b)
pisemnie konsultować z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie istotne elementy mające wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu,

c)
w trakcie prowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektową, udzielać w terminie maksymalnie 2 dni odpowiedzi na pytania Wykonawców przekazane przez Zamawiającego lub Podmiot reprezentujący Zamawiającego.
7.
Projektant zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych w ilości ………… w trakcie trwania umowy (kryterium oceny ofert – narady koordynacyjne). Zaproponowana przez Wykonawcę ilość narad powinna odbywać się w równych odstępach czasowych.

8.
Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji projektowej we wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), w szczególności prawo do wykonywania robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji technicznej.

9.
Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ.

10.
Wykonawca w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo bez zgody Zamawiającego nie może udzielać informacji, wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. 
§ 2

2. Termin sporządzenia dokumentacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15.08.2018r.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania, jeżeli Projektant z przyczyn niezależnych od niego nie uzyska w terminie niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie wód opadowych, raportu oddziaływania na środowisko - jeżeli będzie wymagany raport), w szczególności ze względu na potrzebę zawieszenia postępowania administracyjnego, naruszenia przez organy uzgadniające terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
3. Zmianę postanowień zawartej umowy wprowadzi się aneksem, a termin wykonania zostanie przedłużony o czas niezbędny na uzyskanie decyzji i uzgodnień, o których mowa w ust. 2.
§ 3

1.
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z § 1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Pan Grzegorz Puzon – Zastępca Dyrektora.

Ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………..

2.
Ustala się, że przedmiot umowy realizowany jest przez następujących projektantów:

…………………………………………………………………… - projektant wiodący;

……………………………………………………………………

3.
Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy projektant sporządzający dokumentację projektową zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ

4.
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

5.
Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 2 posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6.
Zmiana osób wskazanych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

7.
Jakakolwiek zmiana projektanta lub wprowadzenie nowego projektanta zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Każdy nowy projektant, który ma zamiar przystąpić do realizacji dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o pełnieniu nadzoru autorskiego, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ.

8.
Zmiana osób, wskazanych w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie (zgodne z zaoferowanym przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert) wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 8 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

10.
Postanowienia ust. 9 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 2.

11.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

§ 4

1.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać opracowany przedmiot umowy Zamawiającemu 
w ilościach określonych w § 1 w terminie ustalonym w § 2 niniejszej umowy.

2.
Wykonawca zgłasza wykonanie przedmiotu zamówienia i przekazuje za pokwitowaniem dokumentację w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie.

3.
Zamawiający sprawdzi opracowaną dokumentację w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę.

4.
W przypadku wystąpienia braków w dokumentacji Wykonawca uzupełni ją w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.
Odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego, po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 
i 4, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony.

6.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej.

7.
Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

8.
Na podstawie ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:

3. dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych 
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp,

3. utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej,

3. zwielokrotniania dokumentacji,

3. udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wykonywania robót budowlanych.

9.
Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowanej dokumentacji projektowej wynikłe 
w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 5

3. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

a)
za sporządzenie dokumentacji technicznej przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

b)
za przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania raportu oddziaływania na środowisko przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................
3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po całkowitym opracowaniu i przedłożeniu dokumentacji projektowej i protokolarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku braku konieczności przygotowania materiałów do opracowania raportu oddziaływania na środowisko wynagrodzenie Wykonawcy zostaje potrącone o koszt materiałów, o których mowa w formularzu cenowym w wierszu 2.

3. Zapłata należności będzie uregulowana przelewem na rachunek Wykonawcy …………………………….

4. Faktura będzie wystawiana na: Nabywca: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda NIP 741-17-69-645. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych 
w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda.
5. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

6. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury końcowej, Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z załączoną kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.*

7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający zatrzyma 
z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.*
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.*

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.*

§ 6*

11. Zamówienie Wykonawca zamierza wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców.*

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):


……………………………………………………………………………………………………………………..*

11. Podmioty, które udostępniają Wykonawcy zasoby zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

a)
Nazwy (firmy) podmiotów, NIP, REGON, osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1: …………………………………………………………………………………………….*

11. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający- Wykonawca- Podwykonawca- dalszy Podwykonawca.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

11. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia:

· gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 5 ust. 6.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 5 ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 4-10 i § 5 ust. 6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zadania, o którym mowa w § 2.

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 7

1. Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

2. Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu zamówienia w szczególności zmniejszające jego wartość i użyteczność. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Projektanta od odpowiedzialności za wady ukryte.

3. Na podstawie udzielonej przez Projektanta gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Projektanta usunięcia wad dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia przez jej uzupełnienie lub poprawienie. W ramach udzielonej przez Projektanta gwarancji Zamawiający będzie uprawniony również do żądania od Projektanta dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu poinformowania go przez Zamawiającego o potrzebie ich aktualizacji.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Zamawiający poinformuje o tym projektanta na piśmie. Projektant zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu poinformowania go przez Zamawiającego o wadzie.

5. Okres gwarancji na uzupełnioną lub poprawioną dokumentację składającą się na przedmiot zamówienia biegnie na nowo od daty jej poprawienia lub uzupełnienia.

§ 8

1. W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za opóźnienie w całości bądź części wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
za opóźnienie w zdaniu dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień zdania dokumentacji Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2, a nowo ustalony termin odbioru przekroczy termin realizacji zamówienia, 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

3)
za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji określonej umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

Termin usunięcia wad w dokumentacji technicznej ustala Zamawiający w konsultacji 
z Wykonawcą i powiadamia Wykonawcę w formie pisemnej. Ewentualne koszty naliczone przez Wykonawcę robót z tytułu wstrzymania robót (spowodowane usunięciem wad w dokumentacji) pokrywa Wykonawca dokumentacji lecz nie więcej niż 50% wartości umowy,

4)
jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5)
jeżeli czynności zastrzeżone dla projektanta wiodącego będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6)
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:

a) nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

c) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) nie zmieni, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

7)
za naruszenie obowiązku organizowania narad koordynacyjnych przez Projektanta wiodącego z częstotliwością określoną w § 1 ust. 7 za każdy przypadek uchybienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
8)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 mowy.

3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4.
Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może dokonać usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie albo może od umowy odstąpić.

5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

6.
Kary umowne, które Wykonawca  winien zapłacić Zamawiającemu, Zamawiający potrąci przy wypłacie należności z faktury.

§ 9

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie.

2)
Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie.

3)
Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4)
Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

5)
W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

§ 10

Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

1)
W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2)
Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

3)
Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 11

1.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem:

1.1)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania, jeżeli Projektant z przyczyn niezależnych od niego nie uzyska w terminie niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie wód opadowych, raportu oddziaływania na środowisko - jeżeli będzie wymagany raport), w szczególności ze względu na potrzebę zawieszenia postępowania administracyjnego, naruszenia przez organy uzgadniające terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
1.2)
Zmianę postanowień zawartej umowy wprowadzi się aneksem, a termin wykonania zostanie przedłużony o czas niezbędny na uzyskanie decyzji i uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1).
2)
Zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie (zgodne z zaoferowanym przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert) wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana ta może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

3)
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający- Wykonawca- Podwykonawca- dalszy Podwykonawca.

§ 12

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
ZAMAWIAJĄCY




WYKONAWCA

* dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców

Zał. Nr 6
KARTA GWARANCYJNA

na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” – Część Nr ……………
Gwarantem jest (nazwa i adres) ……………………………………………………………

będący Wykonawcą zadania pn. . „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” – Część Nr ……………
Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, zwany dalej Zamawiającym

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu wykonania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” – Część Nr ……………, określonego w Umowie oraz innych dokumentach stanowiących integralną część Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy Nr …… z dnia ……………., w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 
o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

4. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót.

5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wady, o których mowa w art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 459 z późn. zm.).

§ 2

Obowiązki i uprawnienia Stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający uprawniony jest do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy;

b) wskazania trybu usunięcia wady;

c) żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, 
jak i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie, na skutek wystąpienia wad;

d) żądania od Gwaranta zapłaty kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad w wysokości 0,5% wartości umownej netto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy na „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” – Część Nr ……………, za każdy dzień opóźnienia;

e) żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzoną przy odbiorze przedmiotu umowy oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy na usunięcie wad;

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady;

b) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c;

c) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d;

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e;

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej będzie miało skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.).

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o Usunięciu wady, należy przez to rozumieć poprawienie, uzupełnienie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy w celu wyeliminowania wad.

§ 3

Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o tym fakcie Gwaranta, wzywając go równocześnie do usunięcia ujawnionej wady we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

§ 4

Usuwanie wad

1. Gwarant zobowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego na piśmie, uwzględniającym stopień zagrożenia spowodowanego ujawnionymi wadami oraz stopień trudności usunięcia ujawnionych wad.

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, gdy może skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody Zamawiającego lub osób trzecich oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4), Gwarant zobowiązany jest:

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie od chwili powzięcia informacji o ujawnieniu wady;

b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie.

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, wada zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta.

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu z Usunięcia Wad.

§ 5

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Za zachowanie formy pisemnej uważa się komunikację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), z zastrzeżeniem, że treść faksu lub e-maila zostanie niezwłocznie przekazana w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Gwarant zobowiązany jest potwierdzić pisemnie (faksem lub e-mailem) fakt otrzymania wezwania do usunięcia wad. Za dzień otrzymania wezwania do usunięcia wad uważa się dzień potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nie odebranie bądź odmowa odebrania korespondencji pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem

4. Korespondencja skierowana do Gwaranta będzie wysyłana na adres: … faks …., e-mail ….

5. Korespondencję skierowaną do Zamawiającego należy wysyłać na adres: …, faks …, e-mail …

6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

7. Gwarant jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz dokumenty będące integralną częścią Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w 1 egzemplarzu.











Gwarant

Zał. Nr 7
…………………………………………………

Imię i nazwisko

………………………………………………..

Adres zamieszkania

…………………………………………………

Miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA


Niniejszym oświadczam, że w okresie gwarancji, przygotowywania procedury przetargowej przez Zamawiającego na ………………………………….. oraz wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej na „Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” – Część Nr ……………, nie dłużej jednak niż do ich zakończenia, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego zobowiązuję się nieodpłatnie pełnić nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją na każde wezwanie Zamawiającego, nawet gdy:

1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

……………………………………………….

Miejscowość, dnia

……………………………………………………….

podpis

Zał. Nr 8a

Mapa lokalizacyjna

Część Nr 1: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych 
Nr 1924 N 1253 N w m. Pacółtowo
[image: image4.png]



[image: image1]
Zał. Nr 8b

Mapa lokalizacyjna

Część Nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 1230 N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki - Mańki.

[image: image2.emf]
Zał. Nr 8c

Mapa lokalizacyjna

Część Nr 3: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciagu drogi powiatowej Nr 1213 N dr. 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin - Wenecja.
[image: image3.emf]
� przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;


� przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny;


� przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć w szczególności omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności.


� Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 uPzp, żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.


� Wypełnić adekwatnie do treści warunku udziału w postępowaniu określonego w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. b siwz





PAGE  
2

